# BÖLÜM E – PROJE BÜTÇESİ

## TAHMİNİ PROJE MALİYET FORMLARI

### E.1- PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı | 1. Kavram Geliştirme |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Ünvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
| Orhun Şentürk |  | Literatür Araştırması, Teknik/Teknolojik Durum Araştırması | Yazılım Mühendisi | 1 | 2 | 2 | 4500 | 9000 |
| Orkun Hazneci |  | Muadil Ürün ve Pazar Araştırması, Kullanım Alanlarının Belirlenmesi, Altyapı Geliştirilmesi | Teknisyen | 1 | 2 | 2 | 6000 | 12000 |
| İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY = |  |  |  |  |  | 4 | TOPLAM | 21000 |

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı | 2. Edge Computing Uygulama Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Ünvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
| Orhun Şentürk |  | Mimari Geliştirilmesi, Node Red Uygulama Geliştirmesi, Tahmin Modelinin Geliştirilmesi | Yazılım Mühendisi | 1 | 2 | 2 | 4500 | 9000 |
| Orkun Hazneci |  | Birim Testlerin Gerçeklenmesi, Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesi | Teknisyen | 1 | 2 | 2 | 6000 | 12000 |
| İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY = |  |  |  |  |  | 4 | TOPLAM | 21000 |

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı | 3. Prototip Geliştirme ve Pilot Uygulamalara Entegrasyon |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Ünvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
| Orhun Şentürk |  | Yapının Farklı Uygulamalara Entegrasyonu | Yazılım Mühendisi | 0,5 | 4 | 2 | 4500 | 9000 |
| Orkun Hazneci |  | Pilot Uygulama Entegrasyonları | Teknisyen | 0,5 | 4 | 2 | 6000 | 12000 |
| İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY = |  |  |  |  |  | 4 | TOPLAM | 21000 |

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı | 4. Uygulama Testleri |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Ünvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
| Orhun Şentürk |  | Sistem Performans Testleri, Revizyonlar | Yazılım Mühendisi | 0,5 | 4 | 2 | 4500 | 9000 |
| Orkun Hazneci |  | Hata Ayıklama, Güvenilirlik Testleri, Saha Testleri | Teknisyen | 0,5 | 4 | 2 | 6000 | 12000 |
| İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY = |  |  |  |  |  | 4 | TOPLAM | 21000 |

### E.2- SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seyahati Yapacak Kişinin Adı Soyadı |  | Projedeki Görevi | Seyahat Açıklaması | Seyahatin Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Şehir/Ülke | Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |

### E.3 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı |  | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra no | Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı |  | Adet | Kapasite | Teknik Özellik | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Proje Sonrası Kullanım Yeri/Amacı |  | Birim Fiyatı (USD) | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  | Ar-Ge | Üretim |  |  |  |
| 1 | Bilgisayar |  | 2 |  | Intel Iris İşlemci, 16 GB Bellek, 512 GB SSD | Personellerin uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılacaktır. | X |  |  | 20000 | 40000 |
| 2 | Raspberry Pi 4 |  | 3 |  | Dört çekirdekli Cortex-A72, 2.4GHz/5.0GHz 802.11.b/g/n/ac destekli kablosuz ağ, Broadcom 2711 | Güvenilirlik Testlerinde Kullanılacaktır. | X |  |  | 740,93 | 2220 |
| 3 | Ekran |  | 2 |  | 24”, 75 Hz, 1920X1080 | Uygulama Geliştirme |  |  |  | 1000 | 2000 |
| 4 | Kesintisiz Güç Kaynağı |  | 1 |  | 2000 VA, 50/60 Hz, 1200 W | Test Çalışmaları | X |  |  | 2000 | 2000 |
| 5 | ESP32 Piqo Kit |  | 5 |  | ESP32 Wi-Fi/Bluetooth Geliştirme Kiti | Uygulama Geliştirme | X |  | 15 | 111,14 | 555 |
| 6 | ESP32 In Circuit Debugger |  | 5 |  | CP2104 Usb-Seri çevirici, 3V3 regülatör, Bluetooth, Bluetooth LE ve Wi-Fi | Uygulama Geliştirme | X |  |  | 200 | 1000 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | 47775 |

### E.4 - YURTİÇİ AR-GE KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar-Ge’nin Yaptırıldığı Kuruluş |  | Yaptırılan İşin Açıklaması | Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi | Tutarı (TL) |
|  |  |  |  | TOPLAM |  |

### E.5 - DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DİĞER HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danışmanlık ve Diğer Hizmetleri Alındığı Kuruluş |  | Hizmetin Açıklaması | Hizmet Alımının Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Hizmet Alım Gerekçesi | Tutarı (TL) |
| Triton Mühendislik A.Ş. |  | İnovasyon Eğitimi, Proje Yürütmesi ve Mali Raporlar | Proje Geneli | Firmanın bilgi-birikiminin arttırılması | 8000 |
|  |  |  |  | TOPLAM |  |

### E.6 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

| Proje Adı |  | Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme Adı |  | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Miktarı ve Birimi | Miktarın Gerekçelendirilmesi | Birim Fiyatı (USD) | Birim Fiyatı (TL) |  | Toplam Tutarı (TL) |  |
| 1 | Elektronik Sarf Malzemesi |  | Prototip Geliştirmede Kullanılacak Kablolama ve Bağlantı Elemanları | 4 Set | 4 adet saha prototip kurulumu için gerekli miktardır. | 100 | 750 |  | 5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM |  | 5000 TL |  |